Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в сфере туризма в 2023 году

| № п/п |  | Название проекта |  | Организации-исполнители |  | Срок реализации |  | Источник финансирования |  | Объем затрат |  | Ход реализации, достигнутые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание объекта недвижимого имущества в Дубровенском районе – объект придорожного сервиса на а/д М1 Е30 км 608 (право) готовится ПСД |  | ООО ”Время Вегаса“ |  | 2020-2023 гг. |  | Собственные средства |  | 3 200 000 руб. |  | гостиница, развлекательный центр, ресторан, автостоянка. В связи со сложной эпидситуацией работы по инвестиционному договору приостановлены |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство спортивно-оздоровительного центра г. Мозырь |  | Мозырский районный исполнительный комитет |  | 2025 г. |  | Спонсорские средства ОАО «Мозырский НПЗ» |  | 16000,00 тыс. руб. |  | Введен в эксплуатацию 2-й пусковой комплекс. В связи с отсутствием источника финансирования реализация проекта приостановлена. |  |
| 2. |  | Расширение физкультурно-оздоровительного центра в г. Жлобин. Тренировочная ледовая площадка с трибунами на 500 зрителей. 2 этап |  | Гомельский облисполком |  | 2022 г. |  | Спонсорские средства ОАО «БМЗ», республиканский, местный бюджеты |  | 22500,00 тыс. руб. |  | Ведутся работы по строительству объекта. Завершение работ планируется в декабре 2022 года. |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | «Реконструкция объекта недвижимости по ул. Троицкой, 57 под апарт-отель» | ООО «ЛайтМИнвестСтрой» | 2015-2025 | Собственные средства организации | 1,0 млн. руб. | Ведётся реконструкция объекта. Осуществляется закупка оборудования для ресторана. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | «Реконструкция гостиницы «Беларусь» поул.Калиновского,1» | ООО «Ларанви Капитал» | 2018-2025 | Собственные средства организации, кредиты белорусских банков | 3,5 млн. руб. | Ведется ремонт фасадов, внутренняя отделка помещения |
| 3 | «Реконструкция гостинично-ресторанного комплекса «Гродно», по ул. Поповича,5» | ООО «Торгово-промышленная корпорация «ЦюаньШэн» белкомпания» | 2016-2025 | Собственные средства организации | 20,0 млн. руб. | Демонтированы стены, частично проведена кровля, смонтированы окна |
| 5 | «Реконструкция объекта недвижимости под апарт-отель по ул. Василька,10» | ООО «Белбурстрой» | 2020-2025 | Собственные средства организации | 0,5 млн. руб. | Разрабатывается ПСД |
| 6 | Ремонт общежития Берестовицкого РУП ЖКХ с устройством гостиницы и пункта питания | Берестовицкое РУП ЖКХ | 2021 – 2023 годы | Областная инвестиционная программа | 3 002 363,00 рублей | Завершены работы по устройству стропильной системы, выравнивающей стяжки перекрытия (чердака). Произведена замена окон и входных дверей по всему объекту. Выполнено устройство перегородок внутри здания. Ведутся работы по устройству скатной крыши, выполнено 80 %. Начаты работы по утеплению фасада здания. |
| 7 | Реконструкция с реставрацией историко-культурной ценности «Бывшая усадьба в аг.Подороск ул.Парковая,4» под туристическо-рекреационный комплекс | ЧТУП «Маёнтак «Падароск» | 2012-2023 гг. | иностранные инвестиции | 4,5 млн. рублей | для реализации проекта привлечено 1,6 млн. долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе, проведены: реконструкция с фрагментарной реставрацией капстроения «Кузня» под «Магазин мелкорозничной торговли», консервация руин конюшни с приспособлением под павильон многофункц. назначения «Стайня» (кафе на 24 посадочных места с террасой на 100 посадочных мест), реконструкция капстроения «Сарай» под сооружение «Альтанка», проложены инженерные коммуникации, устанавливается оборудование для магазина и кафе; продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. |
| 8 | Строительство гостиничного центра в г.п. Радунь на 200 койко-мест с Синагогой | ООО «Династия Эстейт и партнеры» | Первый этап -февраль 2022-сентябрь 2023 | Собственные средства застройщика | 150-200 тыс. долл. США | Предоставлен земельный участок согласно указа №667 от 27.12.2007 г. Ведётся реконструкция объекта. |
| 9 | «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту» | ПРООН, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» | 2021-2024 | Прочие источники | 116780,00 долларов США, 100,00 тыс. руб. | В рамках проекта планируется реконструкция здания детской музыкальной школы под визит-центр, создание железнодорожного туристического маршрута, создание виртуального тура, разработка мобильного приложения-гида для туристов по заказнику «Озеры», проведение семинаров для местных сообществ, организаций оказывающих туристические услуги, проведение обучающих мероприятий для учащихся учреждений образования. |
| 10. | «Реконструкция с частичной реставрацией и приспособлением зданий дворцово-паркового комплекса в д.Святск под многофункциональный оздоровительный комплекс «Святск» | ОАО «Санаторий «Озерный» | 2009-2025 годы | Прочие источники, собственные средства | 15442,2 тыс. руб | Проведены археологические исследования, технический и авторский надзор, обследования состояния конструкций. Проведена корректировка проектных работ и продолжаются строительно-монтажные работы по 1-5 пусковым комплексам (сети ливневой канализации, системы отопления, теплоснабжения, подземной теплотрассы, сетей электроснабжения, линейного дренажа, автополива, связи, станции обезжелезивавния, устройство бетонных проездов, дворца с галереями и флигелями, многофункционального здания, гостевого дома с сауной, гаража, кузнецы, магазина сувениров, погреба, ограждения очистных сооружений и артскважин, благоустройство и озеленение территории). Ведётся дальнейшая реконструкция объекта. |
| 11. | Строительство гостиничного комплекса по ул. Мицкевича, 89 в г. Новогрудке | ООО «Рентцентр» | 2018-2024 | собственные средства исполнителя | 250,00 тыс. бел. руб. | Осуществлена перепланировка здания, произведена замена кровли,благоустройство прилегающей территории |
| 12. | Капитальный ремонт гостиницы ”Панский дом“ по ул. Гродненская, 3, г. Новогрудок | ООО «Автотрансдок» | 2018-2024 | собственные средства исполнителя | 150,00 тыс. бел. руб. | Осуществлена перепланировка здания с достройкой третьего этажа, произведена замена кровли, отделка фасада |
| 13. | Завершение строительства гостинично-ресторанного комплекса в г. Сморгонь | ООО "Европластекс Инвест" | 2019 -2022 | Собственные средства | 3,3 млн. руб. | Завершены строительно-монтажные работы. Осталось завершить отделочные работы. Строительство приостановлено в связи с возникшими трудностями по закупке и поставке кухонного оборудования турецкого производства и доставке финишных материалов зарубежного производства (мрамор, плитка). Сроки сдачи объекта перенесены на конец второго квартала 2023 г. |

Минская область

| Минский район |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство спортивно-туристического гольф-комплекса в Минском районе |  | 2018 – 2030 гг. | ООО «Зеленая гавань» | 282 566 000 рублей | Завершено строительство гольф-поля и помещения для спортивного инвентаря. На стадии завершения строительство летнего кафе (планировался ввод в эксплуатацию в 2021 году). Строительство новых объектов продолжается. Всего по проекту использовано 112 млн. рублей инвестиций в основной капитал. |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Строительство туристической базы в ООО ”Солнце Бай“ в агрогородке Лапичи Осиповичского района | Директор ООО ”Солнце Бай“ Якубовская Татьяна Владимировна | 2022 | собственные средства | 8,6 тыс. бел.руб. | Выполнены проектно-изыскательские работы; проложены сети коммуникации; построены 20 (двадцать) вспомогательных объектов инфраструктуры (беседки, мангальницы, навесы, волейбольная и футбольная площадки); осуществлен ямочный ремонт дорожного полотна (700 м); частичное благоустройство территории; ремонт банного и столового комплекса (150 м2); завершен ремонт I корпуса на 30 коек-мест (300 м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Многофункциональный общественно-торгово-гостиничный комплекc» Novotel Minsk Mayakovskaya с медицинским центром» | ООО «ЦПМ–центр профессиональной медицины» | Март 2021-сентябрь 2024 г. | Собственные заемные | Не менее 88,22 млн.руб. | Заключен инвестиционный договор от 28.08.2020 № 211 |